СОГЛАСОВАНО
Руководитель тестирования
______________ / М. Д. Капустин /
15 апреля 2026 г.

ТЕСТ-ПЛАН РЕЛИЗА

Проверка сценариев авторизации и профиля пользователя

Продукт: OrbitID Enterprise. Версия релиза: 1.5.0. Сборка: OID-1.5.0.642.

| Обозначение документа | ТП-OID-ENT-1.5.0-2026 |
| --- | --- |
| Основание | Спецификация требований STR-OID-ENT-1.5.0-2026 |
| Тестовый контур | UAT-ID-03 |
| Версия формы профиля | PF-24.05 |
| Цель | Подтверждение готовности сценариев авторизации и управления профилем |
| Дата подготовки | 16.04.2026 |

1 Объем проверки

В объем проверки включены сценарии входа в систему, блокировки учетной записи, восстановления доступа, просмотра и изменения ключевых атрибутов профиля пользователя, а также контроль отображения шаблонных уведомлений.

Проверка выполняется на релиз-кандидате, развернутом в пользовательском тестовом контуре, с использованием эталонных ролей «Сотрудник», «Руководитель» и «Администратор подразделения».

2 Предусловия

2.1 Тестовые учетные записи созданы и привязаны к актуальным адресам электронной почты.

2.2 Для части учетных записей включена двухфакторная аутентификация по одноразовому коду.

2.3 Сервис отправки почтовых уведомлений и SMS-шлюз доступны из тестового контура.

2.4 Шаблоны экранов профиля пользователя соответствуют редакции PF-24.04.

3 Перечень сценариев

| № | Код | Сценарий | Предусловия | Ожидаемый результат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTH-01 | Успешная авторизация действующего пользователя | Аккаунт активен | Открывается главная страница и карточка профиля | Высокий |
| 2 | AUTH-02 | Блокировка после пяти неверных паролей | Аккаунт активен | Показывается сообщение о временной блокировке | Высокий |
| 3 | AUTH-03 | Вход при включенной 2FA | Для пользователя включена 2FA | После ввода кода создается сессия | Высокий |
| 4 | AUTH-04 | Восстановление доступа по e-mail | Известен логин пользователя | Письмо со ссылкой доставлено, пароль изменен | Высокий |
| 5 | AUTH-06 | Смена пароля в профиле | Есть действующая сессия | Новый пароль сохраняется, повторный вход успешен | Средний |
| 6 | PROF-01 | Просмотр персональных данных в профиле | Есть действующая сессия | Отображаются ФИО, подразделение, контакты | Средний |
| 7 | PROF-02 | Изменение отображаемого номера телефона | Есть действующая сессия | Изменение сохранено после подтверждения | Средний |
| 8 | PROF-03 | Печать карточки пользователя | Есть действующая сессия | Открывается печатная форма без искажений | Низкий |

4 Критерии завершения

4.1 Проверка считается завершенной при выполнении всех сценариев высокого приоритета и не менее 95 процентов сценариев среднего и низкого приоритета.

4.2 Критические и блокирующие дефекты в сценариях авторизации, восстановления доступа и сохранения профиля отсутствуют.

4.3 Результаты тестирования оформляются отдельным отчетом по форме ОТ-OID-ENT.

Ведущий инженер по тестированию              ____________ / А. П. Леонов /