|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель программы внедрения Нестерова О.В. |
| --- | --- |
|  | «___» __________ 2025 г. |

АО «СЕВЕРФИНТЕХ»

Управление платформ корпоративного бюджетирования

ЖУРНАЛ ДЕФЕКТОВ

актуальных дефектов релиза BudgetFlow Enterprise

Код документа: СФТ-BFE-ЖД-231

Версия: 1.1

| Подготовил | Согласовал | Контрольный экземпляр |
| --- | --- | --- |
| Координатор релиза Борисов А.Н. | Руководитель разработки Яковлев Д.Н. | Экз. № 1 |
| _____________/Е.С. Климова/ | _____________/Д.Н. Яковлев/ | Хранить 3 года |

Москва, 2025

# 1 Назначение документа

Журнал предназначен для учета и сопровождения актуальных дефектов релиза 2.3.1 приложения BudgetFlow Enterprise, обнаруженных по итогам регрессионного и приемочного тестирования.

# 2 Правила ведения

В журнал включаются дефекты со статусами Open, In Progress, Ready for Retest и Deferred.

Для каждого дефекта фиксируются дата регистрации, приоритет, затронутый модуль, краткое описание, шаги воспроизведения и ответственный исполнитель.

Записи о закрытых дефектах переносятся в архив после выпуска релиза и в текущей редакции документа не отражаются.

# 3 Актуальные дефекты

| ID | Приор. | Модуль | Описание | План устранения | Статус | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFE-2174 | Major | Распределение | При распределении на 7 обществ возможно расхождение 0,01 руб. в своде. | Выравнивание остатка на обществе с максимальной долей. | Open | Поляков Р.С. |
| BFE-2191 | Minor | Консолидация | В протоколе консолидации не выводится код резервной статьи. | Доработать шаблон печатной формы протокола. | In Progress | Комаров И.А. |
| BFE-2203 | Minor | Интерфейс | На форме согласования кнопка «Скачать протокол» смещается при масштабе 90 %. | Скорректировать CSS-стили панели действий. | Ready for Retest | Федорова А.А. |
| BFE-2208 | Major | Импорт | При загрузке XLSX с пустой аналитикой строка сохраняется без предупреждения. | Добавить блокирующую валидацию и сообщение пользователю. | Open | Тарасов Н.В. |
| BFE-2210 | Minor | Аудит | В журнале аудита для массового перерасчета не сохраняется идентификатор сценария. | Расширить состав атрибутов события budget.recalc.batch. | Deferred | Ершов М.Г. |

# 4 Сводка по приоритетам

| Приоритет | Количество | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | Критические дефекты отсутствуют. |
| Major | 2 | Устранение до выхода версии 2.3.1 в опытную эксплуатацию. |
| Minor | 3 | Допускается выпуск при наличии плана устранения и контроле в следующем патче. |

# 5 Решение по релизу

При условии контроля дефектов BFE-2174 и BFE-2208 выпуск релиза 2.3.1 допускается на ограниченный контур опытной эксплуатации. Повторная оценка рисков выполняется после ретеста исправлений.

# Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Основание изменения | Автор | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18.07.2025 | Первичное наполнение журнала | Борисов А.Н. | Подписано |
| 1.1 | 19.07.2025 | Добавлены дефекты BFE-2208 и BFE-2210 | Борисов А.Н. | Подписано |
| 1.2 | 20.07.2025 | Актуализированы статусы дефектов | Борисов А.Н. | Черновик |

| Координатор релиза |  | Руководитель разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________ | Е.С. Климова | _____________ | Д.Н. Яковлев |
| 20.07.2025 |  | 20.07.2025 |  |